Lab 02 — Fiche de radiographie du mandat
582-A05-RI — Analyse et conception Web · Mandat Aventure Saint-Maurice · Travail formatif en équipe
Identification
	Membres de l'équipe
	

	
	

	
	

	
	



Nom du fichier à déposer dans l'équipe Teams : lab02-equipeN-nom1-nom2.docx
Règle d'or : on ne propose aucune solution. On décrit la situation.
Partie 1 — Les contraintes (au moins 15)
Sorte : T (technique), O (organisationnelle), R (ressources). Élément : budget, délai, personnel, technologie ou loi.
	#
	Contrainte (dans vos mots)
	Source (document + court extrait)
	Sorte
	Élément

	1
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	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
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	13
	
	
	
	

	14
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Partie 2 — Les exigences
Ce que le site doit faire (au moins 8)
Forme : « [Qui] peut [faire quoi]. » Pensez au client, au parent, au responsable de groupe, à Karine, aux guides et à Mélanie.
	#
	Exigence fonctionnelle

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	

	9
	

	10
	



Comment il doit le faire
	Catégorie
	Exigence précise tirée du mandat

	Vitesse
	

	Sécurité
	

	Accessibilité
	

	Loi 25 et langue
	

	Navigateurs et appareils
	



Partie 3 — Les risques
Placement des dix risques
T = technique, O = organisationnel. Chances : faible, moyenne, élevée. Conséquences : faibles, moyennes, graves.
	Risque
	Chances
	Conséquences
	Zone (vert, jaune, rouge)

	R1 (O) Le neveu tarde à transférer le domaine et le compte Wix
	
	
	

	R2 (O) Les contenus du client arrivent en retard
	
	
	

	R3 (T) La synchronisation avec Viator ne fonctionne pas comme prévu
	
	
	

	R4 (O) La subvention de la MRC est refusée
	
	
	

	R5 (T) Le site est trop lent sur les téléphones
	
	
	

	R6 (T) Des renseignements de santé sont vus par une personne non autorisée
	
	
	

	R7 (O) Personne n'a le temps de mettre le site à jour l'été
	
	
	

	R8 (T) L'outil de réservation augmente ses prix ou ferme
	
	
	

	R9 (O) Mélanie et Patrick ne s'entendent pas sur l'image du site
	
	
	

	R10 (T) Panne du système de réservation le 1er mars
	
	
	



Deux risques que la liste a oubliés
	Risque
	Origine (T ou O)
	Chances
	Conséquences

	R11
	
	
	

	R12
	
	
	



Mesures pour les risques de la zone rouge
Une mesure réduit les chances ou les conséquences. Ce n'est pas le choix d'un outil.
	Risque
	Mesure proposée
	Elle réduit… (chances ou conséquences)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Partie 4 — Les problèmes techniques à prévoir (5)
	#
	Problème
	Pourquoi c'est un problème
	Ce qu'il faut vérifier ou demander

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



Défi bonus — Répondre à Mélanie
« Est-ce que c'est faisable ? » Votre réponse de ce soir, en cinq lignes maximum, sans aucun mot technique.
	Notre réponse

	







