# Lab 02 — Fiche de radiographie du mandat

582-A05-RI — Analyse et conception Web · Mandat Aventure Saint-Maurice · Travail formatif en équipe

# Identification

| Membres de l'équipe |  |
| --- | --- |

Nom du fichier à déposer dans l'équipe Teams : lab02-equipeN-nom1-nom2.docx

Règle d'or : on ne propose aucune solution. On décrit la situation.

# Partie 1 — Les contraintes (au moins 15)

Sorte : T (technique), O (organisationnelle), R (ressources). Élément : budget, délai, personnel, technologie ou loi.

| # | Contrainte (dans vos mots) | Source (document + court extrait) | Sorte | Élément |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

# Partie 2 — Les exigences

## Ce que le site doit faire (au moins 8)

Forme : « [Qui] peut [faire quoi]. » Pensez au client, au parent, au responsable de groupe, à Karine, aux guides et à Mélanie.

| # | Exigence fonctionnelle |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

## Comment il doit le faire

| Catégorie | Exigence précise tirée du mandat |
| --- | --- |
| Vitesse |  |
| Sécurité |  |
| Accessibilité |  |
| Loi 25 et langue |  |
| Navigateurs et appareils |  |

# Partie 3 — Les risques

## Placement des dix risques

T = technique, O = organisationnel. Chances : faible, moyenne, élevée. Conséquences : faibles, moyennes, graves.

| Risque | Chances | Conséquences | Zone (vert, jaune, rouge) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 (O) Le neveu tarde à transférer le domaine et le compte Wix |  |  |  |
| R2 (O) Les contenus du client arrivent en retard |  |  |  |
| R3 (T) La synchronisation avec Viator ne fonctionne pas comme prévu |  |  |  |
| R4 (O) La subvention de la MRC est refusée |  |  |  |
| R5 (T) Le site est trop lent sur les téléphones |  |  |  |
| R6 (T) Des renseignements de santé sont vus par une personne non autorisée |  |  |  |
| R7 (O) Personne n'a le temps de mettre le site à jour l'été |  |  |  |
| R8 (T) L'outil de réservation augmente ses prix ou ferme |  |  |  |
| R9 (O) Mélanie et Patrick ne s'entendent pas sur l'image du site |  |  |  |
| R10 (T) Panne du système de réservation le 1er mars |  |  |  |

## Deux risques que la liste a oubliés

| Risque | Origine (T ou O) | Chances | Conséquences |
| --- | --- | --- | --- |
| R11 |  |  |  |
| R12 |  |  |  |

## Mesures pour les risques de la zone rouge

Une mesure réduit les chances ou les conséquences. Ce n'est pas le choix d'un outil.

| Risque | Mesure proposée | Elle réduit… (chances ou conséquences) |
| --- | --- | --- |

# Partie 4 — Les problèmes techniques à prévoir (5)

| # | Problème | Pourquoi c'est un problème | Ce qu'il faut vérifier ou demander |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

# Défi bonus — Répondre à Mélanie

« Est-ce que c'est faisable ? » Votre réponse de ce soir, en cinq lignes maximum, sans aucun mot technique.

Notre réponse